浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

项目询比采购文件

- 采购公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用询比采购方式采购浙江省轨道交通运营管理集团有限公司浙江轨道投票软件系统，欢迎合格的供应商前来报价。 # 一、采购项目概况： # 1.采购人：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司。 2.服务内容：浙江轨道投票软件系统开发服务具体包含以下功能。 - 浙江轨道交通在线投票后台管理系统； - 可以根据具体活动参与人数临时增加服务器容量； - 可以投票选的作品类型包括PDF、图片和视频； - 管理后台可以对作品进行分类（增删改查）； - 可以通过投票管理后台统计投票数量，导出投票结果； - 可以通过投票管理后台设置每个IP每日可投票数； - 可以通过投票管理后台创建新的投票活动，编辑投票活动界面； - 提供操作手册与操作文档。 可以交付源代码给到我方。 3.采购开发时限：30天，起止时间以项目合同为准。 # 4.采购预算：本项目预算不高于人民币1.5万元/年。 # 5.服务范围：浙江轨道软件系统开发、测试及运行。 # 二、供应商资格要求： # 1.响应方为注册资本10万以上，具有专业软件系统研发能力； # 2.响应方应该具备良好的社会信誉，无不良征信记录，同等价格下具有大型企业采购经历者优先考虑； # 3.响应方应为在中华人民共和国境内合法设立并有效存续的公司，有健全的内部管理制度；有良好的社会声誉，具有较强的综合实力； # 4.本项目不接受联合体投标申请。 # 二、获取采购文件的时间: # 1.采购文件公告时间：2020 年 5月 14 日至 2020 年 5 月18日(双休日及法定节假日除外)。 # 三、采购响应文件提交等要求 # 1.提交截止时间：2020年5月19日9时 # 2.提交地址：杭州市下城区文晖路303号交通集团大厦12楼（教育培训部） # 3.开启时间：2020 年5月19日11时 # 四、联系方式 # 1.采购人名称：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 # 联系人：李烽 # 地址：杭州市下城区文晖路303号交通集团大厦12楼办公室（教育培训部） # 电话：0571-87567255 # 2.采购监督管理部门：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司纪检监察审计部 # 地址：杭州市下城区文晖路303号交通集团大厦12楼纪检监察审计部 # 电话：0571-86789217

# 2.供应商须知

| 序号 | 条款 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | （1）“需方”系浙江省轨道交通运营管理集团有限公司； （2）“响应方”系指向需方递交询比采购响应文件的单位； （3）“采购项目”系指询比采购文件中所要采购的项目。 |
| 2 | 响应方资格要求 | # 1.响应方为注册资本10万以上，具有专业软件系统研发能力； # 2.响应方应该具备良好的社会信誉，无不良征信记录，同等价格下具有大型企业采购经历者优先考虑； # 3.响应方应为在中华人民共和国境内合法设立并有效存续的公司，有健全的内部管理制度；有良好的社会声誉，具有较强的综合实力； # 4.本项目不接受联合体投标申请。 |
| 3 | 采购文件获取 | 本项目将采用公告形式邀请给供应商，公告时间为 2020 年5 月14日至 2020 年 5 月18日，请响应方在公告期内自行在需方官网下载采购文件，并于2020年 5 月19日9时 0 分前将响应文件递交至指定地点。 |
| 4 | 响应文件递交 | （1）响应文件递交截止时间：2020年 5 月19日9时 0 分； （2）递交地点：杭州市下城区文晖路303号交通集团大厦12楼（教育培训部）； （3）逾期送达或未送达指定地点的响应文件，将予以拒收（或作无效处理），需方均有权不受理。 |
| 5 | 询价文件澄清、修改截止时间 | 2020年 5 月18 日17时 30 分前，需方有权对询价文件做出必要的澄清、修改。 |
| 6 | 评审时间及地点 | （1）评审时间：2020年 5 月19日9时0分； （2）评审地点：杭州市下城区文晖路303号交通集团大厦12楼会议室。 |
| 7 | 评审方式 | 本项目采用公开评审方式，响应人法定代表人或授权代表需到场全程参与评审活动。 |
| 8 | 无效响应 | 发生下列情况之一的响应文件被视为无效： （1）在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件。 （2）应盖而未盖公章的；未装订、未密封；未有效授权、文件填写不完整或有涂改的响应文件。 （3）与采购文件有重大偏离及不完全响应采购文件的响应文件。 （4）响应文件未通过资格审查。 （5）响应报价高于最高预算限价。 （6）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。 |

# 3.评审办法

（1）本项目采用询比采购方式，需方组织评审小组在规定的时间和地点对响应文件进行公开评审；

（2）评审小组对供应商提交的响应文件进行资格审查和响应性初步评审；

（3）本项目评审采用同等配置最低价评分法，评审小组对通过初步评审的供应商进行价格评审，评审结束后当场宣布最低价中标单位为候选成交供应商；

（4）评审小组根据评审结果编写评审报告。

# 4.合同草案

浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

浙江轨道投票软件系统采购合同

需方（甲方）：供方（乙方）：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

开户行：开户行：

帐号：                                   ·帐号：

甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就浙江省轨道交通运营管理集团浙江轨道投票系统软件采购项目，达成如下协议：

- 设备型号及数量

甲方同意按附件中所描述的需求定制开发投票软件系统，需求如下：

2．合同价格及发票

2.1按照附件中双方认可的软件需求，双方约定含税合同总价为￥   ，人民币大写  圆（包含增值税率：   ）。

2.2 本项目乙方开具增值税专用发票给甲方。

3.付款方式

合同签订后，乙方进行投票软件定制开发、测试上线后，甲方验收合格后收到乙方开具增值税专用发票后，支付全款给乙方；

甲方以转帐支票、银行承兑或电汇的方式支付合同款。

4．工程进度：

4.1双方合同签定后根据软件开发进度，自合同签订日期起，20个工作日天内完成系统开发工作，开发结束后10天内完成软件调试上线工作。

4.2双方约定自自调试上线结束后3日内完成软件安装调试及初步验收。如初步验收过程中设备存在质量问题，乙方负责整改至达到软件功能要求为止。

4.3投票软件系统未通过初步验收，不能投入使用；如甲方提前使用软件系统，则视为系统通过甲方验收，并由甲方承担因此发生的质量或其他事故责任。

4.4投票软件系统调试并上线后后，10天内甲方需进行竣工验收；若10天内没有竣工验收，则视为验收通过。

5．交货

5.1交付方式为云端线上交付。

6．售后服务

6.1乙方负责服务器免费保修贰年（不可抗力、人为损坏、电脑，自然耗损，管线材及遥控器除外），保修时间以竣工验收时间为准。若乙方系统软件版本号更新，在项目设备兼容的情况下，系统软件乙方提供终身免费升级。设备免费保修期满后，乙方提供有偿终身维修服务。

7．违约责任

7.1本合同经双方签字、盖章后即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自毁约或解除合同，否则应向对方支付合同总额30%的违约金；乙方若在合同签订并到货后因乙方因素合计一个月内无法完成安装调试成功，则视为乙方违约，应向甲方支付合同总额30%的违约金。

7.2乙方若无正当理由延误交货，超出日期，乙方每天按合同总额的5‰/天向甲方支付违约金；若甲方不在约定的时间内付款，则每天按合同总额的5‰/天向乙方支付违约金。

7.3如因不可抗力影响，造成工程延误，不属甲、乙双方责任，经双方认可将工期顺延。

10．争议的解决

本合同双方协商一致，遵照《中华人民共和国合同法》执行本合同；如在履行时发生纠纷应友好协商解决，若双方不能达成协议，任何一方可向杭州市人民法院申请诉讼解决。

11．本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，

12．其它事项：本合同，复印件有等同的法律效应。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签约代表：签约代表：

时间:     时间:

- 采购需求

| # 序号 | # 条款名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 采购需求 | 本项目采购内容包含但不限于以下需求： - 浙江轨道交通在线投票后台管理系统 - 可以根据具体活动参与人数临时增加服务器容量 - 可以投票选的作品类型包括PDF、图片和视频 - 管理后台可以对作品进行分类（增删改查） - 可以通过投票管理后台统计投票数量，导出投票结果 - 可以通过投票管理后台设置每个IP每日可投票数 - 可以通过投票管理后台创建新的投票活动，编辑投票活动界面。 - 提供操作手册与操作文档。 - 可以交付源代码给到我方。 |
| # 2 | # 使用范围 | 本项目主要提供需方公司所有部门及员工。 |
| # 3 | # 供货方式和时限要求 | （1）双方合同签定后根据软件系统开发进度，理论20个工作日天内完成开发工作。 （2）开发基本结束后10天内完成软件调试上线工作。 （3）双方约定自软件调试结束后3日内完成软件安装初步验收。如初步验收过程中设备存在质量问题，乙方负责整改至达到软件功能要求为止。 （4）投票软件系统未通过初步验收，不能投入使用；如甲方提前使用设备，则视为系统通过甲方验收，并由甲方承担因此发生的质量或其他事故责任。 （5）投票软件系统安装调试并上线后，10天内甲方需进行竣工验收；若10天内没有竣工验收，则视为验收通过。 |
| # 4 | # 售后服务 | 乙方负责软件服务器免费保修贰年（不可抗力、人为损坏、电脑，自然耗损，管线材及遥控器除外），保修时间以竣工验收时间为准。若乙方系统软件版本号更新，在项目设备兼容的情况下，系统软件乙方提供终身免费升级。设备免费保修期满后，乙方提供有偿终身维修服务。 |

# 6.响应文件格式

响应文件应包括：

（1）响应书（附件一）；

（2）法定代表人授权书（附件二）；

（3）营业执照复印件；

（4）报价单（附件四）；

本项目报价以人民币报价。报价为浙江轨道投票软件系统（包含辅料）采购、安装、运输、税费、风险因素等服务内容和范围所需全部费用。为营造良性的竞争氛围和杜绝恶意的竞争行为，评审小组有权对报价的真实有效性作出判断。

# 7.其他内容

（1）响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。响应文件的装订顺序应按本文件第6条顺序编制。

（2）所有响应文件正本均须由响应方盖章，并由授权代表签署。

（3）响应文件正本壹份，副本贰份。响应方应将响应文件正本和副本用信封密封，并在封面上写明采购项目名称、响应方名称及“正本”或“副本”字样。正本、副本同时提交给需方。

（4）如果响应方未加写标记，需方对响应方文件的误投和提前启封不负责任。

（5）响应文件的修改

响应文件提交截止时间（2020年5月19日9时0分）前（北京时间），响应方可以以书面形式向需方递交修改申请，需方同意后，响应方可对文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由响应方代表签字。

（6）响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处由同一签署人签字或盖章。

（7）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由响应方负责。

附件一

## 询比响应书

致：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

（公司名称）授权（被授权人）为全权代表，参加贵方组织的浙江轨道投票软件系统采购项目有关活动，并参与询比评审，为此：

1．提供规定的全部响应文件；

2．响应方已详细审查全部响应文件，同意采购文件规定的各项要求；

3．若中选，响应方将按采购文件规定履行责任和义务；

4．响应方按照贵方要求提供与其评审有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性；

5．我方与本次评审有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

响应方名称：（公章）

全权代表签字：

响应文件递交日期：  年  月  日

附件二

## 法定代表人授权书

致：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

（公司名称）法定代表人授权（被授权人）为全权代表，参加贵公司浙江轨道投票软件系统采购项目询比评审，其在评审中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签章：

单位公章：

年  月  日

附：

全权代表姓名：

全权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

电话：

邮编：

附件三

## 报价单

响应方名称：

项目名称:浙江省轨道运营管理集团有限公司浙江轨道投票软件系统采购项目

本项目费用总报价为人民币   元(大写   圆),该报价已包含完成项目的所有费用，包括但不限于设备（含辅料）购置费、安装费、运输费、利润、税费、风险因素等本采购文件所述服务内容及工作要求等的所有费用。

响应方（盖章）：

法定代表或授权代表（签章）：

年  月  日